Daily Scrum – Logboek

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 26 – 02 -24 | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Daniel* | | | |
| *Product owner* | *Robert* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| {Teamlid 1} | Ik heb training gevolgd van starlims | Ik ga projects bekijken om te begrijpen hoe alles in elkaar zit | Tot nu toe niks | Nog niks |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 27 – 02 -24 | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Daniel* | | | |
| *Product owner* | *Robert* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| {Teamlid 1} | Ik ben begegonen met mijn project bouwen | Ik ga mijn eerst pagina maken | Ik weet niet hoe een pagina maakt | Naar ne boek gaan terug kijken en opzoeken. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 28 – 02 -24 | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Daniel* | | | |
| *Product owner* | *Robert* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| {Teamlid 1} | Ik was bezig met miijn pagina. | Ik ga door met mijn pagina | Ik weet niet hoe de tools gebruikt en wat ze allemaal doen | Na het boek terug kijken en opzoeken |

Bovenkant formulier

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 29 – 02 -24 | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Daniel* | | | |
| *Product owner* | *Robert* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| {Teamlid 1} | Ik ging opzoeken hoe werkt de tools | Ik ga door omdat ik nog niet helemaal klaar was | Ik weeet nu hoe het werkt maar het werkt nog niet | Andere porjecten vergelijk |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 01 – 03 -24 | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Daniel* | | | |
| *Product owner* | *Robert* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| {Teamlid 1} | Ik heb miijn eerst pagina gemaakt en mijn eerst formulier gemaakt | Ik ga door met mijn formulier en de structuur aanmaken | Ik gha de logina in lekaar zetten maar ik weet niet hoe dat moet | Ik ga een developer vragen omdat ik dat niet terug kan zien |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 02 – 03 -24 | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Daniel* | | | |
| *Product owner* | *Robert* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| {Teamlid 1} | Ik was bezig met de logica van de formulier van mijn applicatie | Ik krijg vandaag een uitleg over de logica | Mijn logica werkt nier | Ik ga na klijken wat fout is. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 04 – 03 -24 | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Daniel* | | | |
| *Product owner* | *Robert* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| {Teamlid 1} | Ik heb mijn logica in elkaar gezet en geleerd hoe parameters werkt en declaries enzovoort. | Ik ga een database aanmaken | Ik weet niet hoe een database aanmaakt | Naar de database zoeken. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 06 – 03 -24 | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Daniel* | | | |
| *Product owner* | *Robert* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| {Teamlid 1} | Ik heb een database gemaakt | Ik ga door omdat ik ben nog niet uit gekomen | Ik weet niet hoe ik de waardes van de velden moet toevoegen en welke | Ik krijg een uitl;eg van collega’s hoe dat werkt. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 07 – 03 -24 | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Daniel* | | | |
| *Product owner* | *Robert* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| {Teamlid 1} | Ik heb een database gemaakt | Ik ga zorgen dat een verbind bestaat tussen de form ulier en de database | Ik weet niet hoe dat gedaan moet worden! | Opzoeken op chatgpt omdat een verbiending gemaakt wordt met mysql!! |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 11 – 03 -24 | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Daniel* | | | |
| *Product owner* | *Robert* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| {Teamlid 1} | Een verbiending probeerde te maken | IK GA DOOR OMDAT MIJN formulier en database heeft nog steeds geen relatie | Ik weet niet wat de fout melding betekend | Ik ga een collega vragen!! |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 12 – 03 -24 | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Daniel* | | | |
| *Product owner* | *Robert* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| {Teamlid 1} | Conectie met database | Ik ga testen | Niks omdat uik nu aan het testen ben |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 15 – 03 -24 | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Daniel* | | | |
| *Product owner* | *Robert* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| {Teamlid 1} | Ik was bezig met testen | Vanuit de test ben ik veel dingen tegen gekomen dus als geen alerts geven , dubble data opgeslag , geen data opgeslagd van sommige velden, geen required velds enzovoort. | Ik weet niet hoe een required veld moet maken!! | Ik ga voorbeelden opzoeken! |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 16 – 03 -24 | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Daniel* | | | |
| *Product owner* | *Robert* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| {Teamlid 1} | Mijn formuluier getest | Ik ga velden required maken | Ik heb geen voorbeeld gevonden nog | Blijven opzoeken of op internet kijken |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 18 – 03 -24 | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Daniel* | | | |
| *Product owner* | *Robert* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| {Teamlid 1} | Ik heb velden required gemaakt | Ik ga alerts meldingen opzoeken en toevoegen | Ik weet niet precies waaneer je dat moet gebruiken en hoe je dat bouwt | Opzoeken bij andere applicaties |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 23 – 03 -24 | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Daniel* | | | |
| *Product owner* | *Robert* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| {Teamlid 1} | Alerts toegevoegd | Ik ga velden controleren en kijken waarom worden soms geen data opgeslagd | Ik kan de probleem niet vinden dus waar het fpout gaat | Samen na kijken met een collega |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 26 – 03 -24 | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Daniel* | | | |
| *Product owner* | *Robert* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| {Teamlid 1} | Ik heb de database en formulier gefixt. | Ik ga mijn formulier opnieuwe testen en checken of alles prima werkt. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 27 – 03 -24 | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Daniel* | | | |
| *Product owner* | *Robert* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| {Teamlid 1} | Ik heb alles opnieuw getest | Ik ga een edit fomulier maken | Ik weet niet wat de beste optie is voor edit van gegevens en ik weet ook niet hoe dat moet gedaan worden. | Aan een collega vragen stellen hier over!! |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 29 – 03 -24 | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Daniel* | | | |
| *Product owner* | *Robert* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| {Teamlid 1} | Edit formulier gemaakt | Verder met edit formulier | Ik weet niet hoe maak ik de dit insert velden vanuit sql |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 02 – 04 -24 | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Daniel* | | | |
| *Product owner* | *Robert* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| {Teamlid 1} | Ik was bezig met edit sql insert | Ik ga door omdat ik een error krijg en ik weet niet dat beteknd | Krijg een error of een leger object maar ik weet niet wat dat betekend | Ik ga aan een collega vragen |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 05 – 03 -24 | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Daniel* | | | |
| *Product owner* | *Robert* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| {Teamlid 1} | Edit formulier | Ik ga door omdat ik weet nu hoe alles werkt en had blijkbaar een script daar voor nodig | Script is nog niet gemaakt en werkt dus de applicatie niet | Ik ga de script vergeljk met andere scripts. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 09 – 03 -24 | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Daniel* | | | |
| *Product owner* | *Robert* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| {Teamlid 1} | Ik was bezig met een script mata in datasource voor de edit formulier | Ik ga door met script een daarna test want hij werkt wel maar niet helemaal ik mis een soort van user profile | Ik krijg een warning van dat ik een user id mis dus ik denk usrnam | Ik ga gwn usrnam proberen toevoegen of player id |